| Synsrapport for: | Kirkely Kirke og kirkegård / Kirkehus / Præstebolig mv. |
| --- | --- |
| Dato og årstal | 24. januar 2024 |
| Deltagere på syn: | Kirkeværge Jens Jensen, Næstformand Ole Olsen, graver Søren Sørensen Titel og navn på deltagere, eks. Kirkeværge N.N, byggesagkyndig M.M, osv. |

Seneste synsudskrift og inventarfortegnelse blev fremlagt og gennemgået Bemærkning: Inventarliste for præstegården mangler – udarbejdes snarest.

| ÆLDRE synsudsatte arbejder, som endnu IKKE er udført |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sted | Arbejdets art | Årsag til manglende udbedring | Ny frist |
| Kirken | Udskiftning af vinduer | manglende midler |  |

| NYE synsudsatte arbejder |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sted | Arbejdets art | Beløb inkl. moms | Udføres år/ansvar | Egne midler / vedligehold | Ansøgning til PU |
| Kirken | Kalkning | 50.000 | 2025/JJ |  | 50.000 |
| Kirkegården | Porten males | 2.000 | 2024/SS | 2.000 |  |

Nedenfor beskrives den generelle vedligeholdelsesstand kort.

(f.eks. ” Kirken fandtes gennemgående i synsforsvarlig stand”, ”På lang sigt skal foretages…”, ”Følgende holdes under opsyn…”

| Sted: | Vedligeholdelsesstand: |
| --- | --- |
| Kirken | I god stand |
| Kirkegården | God – medarbejderne får ros |
| Graverhuset | Taget holdes under opsyn |
| Præstebolig | I god stand |

____________   ______________________________________

Dato		Formandens underskrift

Synsrapporten indsendes inden 14 dage til provstiudvalget.

Behandlet på Provstiudvalgsmøde den ____________________

Vi gør opmærksom på, at inden udbedring af mangler sættes i gang, skal godkendelse og økonomi være på plads. De enkelte projekter, der kræver godkendelse og bevilling af finansiering, skal indsendes ad tjenestevejen til provstiudvalget og evt. til Stiftet (Byggesag).

____________   _______________________________________

Dato	                  Underskrift af formand for Provstiudvalget