Synsrapport for:	Kirkely Kirke og kirkegård / Kirkehus / Præstebolig mv.
Dato og årstal	24. januar 2024
Deltagere på syn:	Kirkeværge Jens Jensen, Næstformand Ole Olsen, graver Søren Sørensen Titel og navn på deltagere, eks. Kirkeværge N.N, byggesagkyndig M.M, osv.

Seneste synsudskrift og inventarfortegnelse blev fremlagt og gennemgået Bemærkning: Inventarliste for præstegården mangler – udarbejdes snarest.

ÆLDRE synsudsatte arbejder, som endnu IKKE er udført
Sted	Arbejdets art	Årsag til manglende udbedring	Ny frist
Kirken	Udskiftning af vinduer	manglende midler

NYE synsudsatte arbejder
Sted	Arbejdets art	Beløb inkl. moms	Udføres år/ansvar	Egne midler / vedligehold	Ansøgning til PU
Kirken	Kalkning	50.000	2025/JJ	50.000
Kirkegården	Porten males	2.000	2024/SS	2.000

Nedenfor beskrives den generelle vedligeholdelsesstand kort.

(f.eks. ” Kirken fandtes gennemgående i synsforsvarlig stand”, ”På lang sigt skal foretages…”, ”Følgende holdes under opsyn…”

Sted:	Vedligeholdelsesstand:
Kirken	I god stand
Kirkegården	God – medarbejderne får ros
Graverhuset	Taget holdes under opsyn
Præstebolig	I god stand

____________ ______________________________________

Dato	Formandens underskrift

Synsrapporten indsendes inden 14 dage til provstiudvalget.

Behandlet på Provstiudvalgsmøde den ____________________
Vi gør opmærksom på, at inden udbedring af mangler sættes i gang, skal godkendelse og økonomi være på plads. De enkelte projekter, der kræver godkendelse og bevilling af finansiering, skal indsendes ad tjenestevejen til provstiudvalget og evt. til Stiftet (Byggesag).

____________ _______________________________________

Dato	Underskrift af formand for Provstiudvalget